예비창업패키지 2026

사업계획서

전국 청년창업 지원사업 통합 큐레이션 +

AI 매칭 · 사업계획서 자동 생성 플랫폼

「새싹지원사업」 (가칭)

신청자 ｜ 변승환

신청 분야 ｜ 딥테크·AI / 웰니스·헬스케어

제출일 ｜ 2026년 6월 (마감 6월 25일)

본 사업은 전국 청년창업 지원사업 정보를 한 곳에 모으고, AI가 사용자에게 맞는 사업을 추천하며, 사업계획서까지 자동 생성하는 통합 플랫폼입니다. 베타 운영 중이며, 강화군청 PoC가 진행되고 있습니다.

# 목차

- 01. 일반 현황

- 02. 문제 인식 (Problem)

- 03. 솔루션 (Solution)

- 04. 시장 분석 (Market)

- 05. 비즈니스 모델 (BM)

- 06. 차별성·경쟁사 분석

- 07. 실행 계획 (12개월 로드맵)

- 08. 자금 운용 계획 (1억 원 배분)

- 09. 팀 구성·역량

- 10. 위험 요소 + 대응

- 11. 기대 효과 + 결론

# 01. 일반 현황

| 사업명 (가칭) | 새싹지원사업 — 전국 청년창업 지원사업 큐레이션 + AI 매칭 + 사업계획서 AI |
| --- | --- |
| 대표자 | 변승환 (1987년생, 만 38세) |
| 연락처 | 010-XXXX-XXXX / rbshbomber@gmail.com |
| 사업장 (예정) | 인천광역시 강화군 (운영자 거주지) → 1년 내 사업자등록 |
| 창업 단계 | 예비창업자 (사업자등록 전) |
| 신청 사업 | 예비창업패키지 2026 (창업진흥원, 마감 2026-06-25) |
| 신청 분야 | 딥테크·AI / 웰니스·헬스케어 융합 |
| 요청 자금 | 1억 원 (사업화 자금) |
| 서비스 운영 단계 | 베타 운영 중 (시제품 작동, 사용자 테스트 진행) |
| 연계 활동 | 강화군 새마을지도자 트랙 병행 (지역 봉사·관계 자산) |

# 02. 문제 인식 (Problem)

## 2-1. 핵심 문제

매년 약 5만~10만 명의 청년이 정부 청년창업 지원사업 신청을 준비합니다. 그러나 다음과 같은 구조적 문제로 인해 신청 자체에 평균 2~3주가 소요되며, 본인에게 적합한 사업조차 찾지 못하는 경우가 상당수입니다.

- 정부지원사업이 K-Startup, 비즈인포, 17개 시도청, 226개 기초지자체 등에 분산되어 있어 통합 탐색이 어려움

- 청년창업자의 조건(나이·지역·분야·창업 단계)에 맞는 사업을 자동으로 찾아주는 매칭 도구 부재

- 사업계획서 작성에 평균 2~3주, 양식 학습에 추가 시간 필요

- 기존 큐레이션 서비스(비즈인포 등)는 단순 게시판 형태로, 추천·매칭·작성 보조 기능 없음

- 지자체별 청년 정책 효과성을 측정할 디지털 인프라가 부재

## 2-2. 시장 인사이트 (현장 검증)

운영자(변승환)는 본인이 청년창업 지원사업을 직접 검토하는 과정에서 K-Startup 검색 → 비즈인포 재검색 → 강화군청 게시판 확인 → 인천창경 별도 확인 순으로 최소 4~5개 사이트를 반복 방문해야 한다는 불편을 직접 겪었습니다. 이 경험이 본 사업의 출발점입니다.

★ 핵심 문제 한 줄 — 청년창업가는 '나에게 맞는 사업'을 찾는 데 2~3주를 쓰고, 그중 30% 이상은 결국 신청하지 못한다.

# 03. 솔루션 (Solution)

새싹지원사업은 청년창업 지원사업 신청의 전 과정을 5분 이내로 단축하는 통합 플랫폼입니다. 4개 핵심 모듈로 구성됩니다.

| ① | 전국 통합 큐레이션 중앙부처(K-Startup, 비즈인포) + 17개 시도 + 226개 기초지자체 청년창업 공고를 매일 수집·정제·태깅. 분야·지역·금액·마감일 4축 필터 + 운영자 큐레이션 코멘트 제공. |
| --- | --- |

| ② | AI 매칭 추천 사용자의 나이·지역·분야·사업 메모를 기반으로 Claude·OpenAI API가 가장 적합한 공고 3~5개를 자동 선택 + 매칭 이유 설명. 베타 단계 5~10초 내 응답. |
| --- | --- |

| ③ | 사업계획서 AI 자동 생성 사업 아이템 한 줄 + 신청 사업명 입력 → 정부 양식에 맞춘 6개 챕터 초안을 5분 내 자동 생성. 평균 2~3주 → 5분으로 단축. 결과물에 면책 워터마크 박힘. |
| --- | --- |

| ④ | 신청 트래커 관심 공고 저장 + 신청 단계별 진행(관심→통과) 6단계 자동 추적. 마감 D-day 자동 계산. 마감 D-7 카톡 알림(프리미엄). |
| --- | --- |

## 3-1. 시제품 현황 (Working Prototype)

- ✅ 메인 플랫폼 v3 (HTML/JS) — 13개 공고 큐레이션 + AI 매칭 + 트래커 정상 작동

- ✅ 사업계획서 AI 모듈 — Claude API 연동, 6개 챕터 자동 생성

- ✅ 회원가입·로그인 + 마이페이지 + 관리자 페이지 + 강화군 화이트라벨 데모

- ✅ 토큰 시스템 (50토큰 회원가입 보너스, 20토큰/회 소비)

- ✅ 법적 면책 5겹 (이용약관·개인정보·AI 면책·동의 체크박스·결과물 워터마크)

- 진행: K-Startup OpenAPI 연동 → 7월 중 진짜 데이터 수급 시작 예정

# 04. 시장 분석 (Market)

## 4-1. TAM / SAM / SOM

| 구분 | 정의 | 규모 (연간) |
| --- | --- | --- |
| TAM (전체 시장) | 한국 청년 창업·예비창업자 전체 | 약 50~100만 명 |
| SAM (유효 시장) | 정부 청년창업 지원사업 신청자 (실제 검색·신청) | 약 5~10만 명 |
| SOM (도달 시장, 3년) | 디지털 도구 적극 활용 청년 + B2B 지자체 5~10곳 | 약 5,000~10,000명 + B2B 5곳 |

## 4-2. 시장 동인 (Tailwind)

- 정부 정책 — 2026년 중기부 AI 예산 8,000억 원, 초기·도약 창업패키지 AI 분야 205억 배정, 청년창업 지원 확대 흐름

- AI 비용 하락 — Claude Haiku 등 저렴한 모델로 매칭 1회당 10~30원 수준. 사용자 1만 명 대응 가능

- 지자체 디지털 전환 수요 — 17개 시도 + 226개 기초지자체에 청년정책 디지털 인프라 부재. SaaS 도입 의향 확산 중

- 도시→농촌 이주 청년 증가 — 귀농·귀촌·로컬 비즈니스 트렌드. 강화·옹진·전남 등 도서지역 청년 정착 정책 강화

## 4-3. 타깃 페르소나

| 페르소나 | 특징 | 본 서비스 매칭 |
| --- | --- | --- |
| P1: 직장 5년차 첫 창업 준비자 (서울/경기 30대) | B2B SaaS·AI 아이템 구상 중, 사업계획서 부담 | AI 매칭 + 사업계획서 AI 핵심 |
| P2: 약사·간호사 등 전문직 전직자 (전국 30대 후반) | 웰니스·헬스케어 도메인, 첫 사업 자료 부족 | 딥테크 헬스케어 패키지 매칭 + 도메인 큐레이션 |
| P3: 도시→농촌 이주 청년 (강화·전남 등 20~30대) | 귀농·로컬 비즈니스, 영농 자금·정착금 필요 | 농촌융복합산업 + 농협 융자 매칭 |
| P4: 소상공인·지역 청년 (전 시도) | 점포 개설·인테리어 지원금 필요 | 지자체 소상공인 + 청년몰 입점 매칭 |

# 05. 비즈니스 모델 (BM) — 4축 수익 모델

리스크 분산을 위해 4개 매출 라인을 시간 차로 도입합니다.

| 수익원 | 단가 | 1년차 매출 | 3년차 매출 | 도입 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 정부 지원사업 자금 | 건당 5,000만~1억 | 1억 (예창패+α) | 1억 (지속) | 즉시 (예창패 6/25) |
| ② B2B 지자체 라이선스 | 연 300~1,500만/곳 | 500~1,500만 (강화 PoC) | 1.5~6억 (5~10곳) | M+2 |
| ③ 사업계획서 AI 컨설팅 | 회 2,500~5,000원 (20토큰) | 300~1,000만 | 5,000만~1.5억 | M+3 (베타→유료) |
| ④ B2C 월 구독 | 월 6,900~27,900원 | 100~500만 | 1~2억 (구독 1,500명) | M+6 |
| 합계 (보수 시나리오) | — | 약 5,000만 원 | 약 3억 원 | — |
| 합계 (기본 시나리오) | — | 약 8,000만 원 | 약 5억 원 | — |
| 합계 (공격 시나리오) | — | 약 1억 2,000만 원 | 약 10억 원 | — |

## 5-1. 토큰 시스템 (B2C 핵심)

회원가입 시 50토큰 자동 지급 → 사업계획서 AI 2회 무료 풀이 → 매력 검증 후 충전 또는 구독으로 전환.

| 패키지 | 가격 (오픈펀딩) | 토큰 | 환산 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄 Mini 微 | 3,400원 (정가 4,900) | 150 | 약 7~8회 풀이 |
| 蓄 Standard 中 ★ | 6,900원 (정가 9,900) | 300 | 약 15회 풀이 |
| 蓄 Plus 厚 | 13,900원 (정가 19,900) | 600 | 약 30회 |
| 蓄 Pro 極 | 27,900원 (정가 39,900) | 1,200 | 약 60회 |
| 流 Light 월구독 | 6,900원/월 | 400/월 | 단건 대비 33% 더 |
| 流 Standard 河 ★ | 13,900원/월 | 900/월 | 단건 대비 50% 더 |
| 流 Premium 海 | 27,900원/월 | 2,000/월 | 사실상 무제한 |

## 5-2. B2B 지자체 화이트라벨

강화군청을 1순위 PoC 타깃으로, 지자체 단독 도메인·브랜드·맞춤 큐레이션·관리자 대시보드 패키지로 제공. 연 단위 라이선스 계약 (300만~1,500만 원).

- PoC 1호: 강화군청 일자리경제과 (운영자 거주지, 새마을지도자 트랙 시너지)

- PoC 2호: 인천창조경제혁신센터

- 확장: 17개 시도 + 226개 기초지자체

# 06. 차별성·경쟁사 분석

| 서비스 | 정보 통합 | AI 매칭 | 사업계획서 AI | 신청 트래커 | B2B 지자체 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비즈인포 (중기부) | ○ (단순 게시판) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| K-Startup (창업진흥원) | ○ (창업 한정) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 커넥트웍스 | ○ | △ (기본) | ✗ | ✗ | △ |
| 뤼튼 도큐먼트 | ✗ | ✗ | ○ (일반 문서) | ✗ | ✗ |
| 독스헌트 | ✗ | ✗ | ○ (특화) | ✗ | ✗ |
| 새싹지원사업 (본 사업) | ● (청년창업 깊이) | ● (LLM 매칭) | ● (정부 양식) | ● (6단계 추적) | ● (화이트라벨) |

## 6-1. 핵심 차별점 3가지

- ① 통합 + 깊이 — 공고 큐레이션 + AI 매칭 + 사업계획서 AI + 트래커가 모두 한 플랫폼에. 청년창업 segment에 깊게 집중.

- ② 운영자 도메인 — 운영자(변승환)의 약국·웰니스·헬스케어 도메인 + 강화 지역 네트워크. 단순 데이터 수집을 넘은 큐레이션 품질.

- ③ B2B 화이트라벨 락인 — 지자체 단독 도메인·브랜드로 운영. 한 번 도입 시 교체 비용 높아 락인 강함.

# 07. 실행 계획 (12개월 로드맵)

| 월 | 주요 마일스톤 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| M+1 (7월) | 선정·계약 / K-Startup OpenAPI 연동 / 사업자등록 | API 연동 코드, 사업자등록증 |
| M+2 (8월) | 베타 사용자 100명 확보 / 강화군청 1차 미팅 | 사용자 100명 DB, 미팅록 |
| M+3 (9월) | 사업계획서 AI 유료 출시 / 청년창업사관학교 17기 진입 | 결제 시스템, AI 모듈 v2 |
| M+4 (10월) | MAU 500 돌파 / 강화군 PoC 가동 | 사용자 500명, PoC 계약서 |
| M+5 (11월) | 인천창경 PoC 협의 시작 / 상표 출원 | 인천 미팅록, 상표 출원증 |
| M+6 (12월) | B2C 프리미엄 구독 오픈 / 콘텐츠 마케팅 본격화 | 구독 50명, 콘텐츠 캘린더 |
| M+7~M+9 | 지자체 2~3곳 추가 PoC / 인력 1명 채용 | 신규 계약, 채용 공고 |
| M+10~M+12 | MAU 3,000 / 매출 1억 안정화 / Series A 검토 | 투자 검토 자료, 재무제표 |

# 08. 자금 운용 계획 (1억 원 배분)

| 항목 | 금액 | 비중 | 세부 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 개발·외주 인건비 | 4,000만 원 | 40% | 백엔드 개발자 외주 (6개월), AI 모듈 고도화, 결제 시스템 연동 |
| ② 마케팅·사용자 획득 | 2,500만 원 | 25% | SEO 콘텐츠 (50건), SNS 광고, 강화 청년 인터뷰 영상, 박람회 부스 |
| ③ 운영·인프라 | 1,500만 원 | 15% | 호스팅(Vercel), AI API 비용, 도메인, 결제 PG 수수료 |
| ④ B2B 영업·지자체 PoC | 1,000만 원 | 10% | 지자체 영업 출장, 제안서·시연 자료 제작, 디자인 외주 |
| ⑤ 법무·세무·기타 운영 | 500만 원 | 5% | 변호사 자문, 세무 의뢰, 상표 출원, ISMS 사전 컨설팅 |
| ⑥ 예비비 | 500만 원 | 5% | 긴급 자금, 예상 외 비용 |
| 합계 | 10,000만 원 | 100% | — |

## 8-1. 분기별 집행 계획

- Q1 (M+1~M+3): 인프라·개발 30%, 운영 10%, 마케팅 10%, 법무 5%

- Q2 (M+4~M+6): 마케팅 30% (사용자 확보 본격), 개발 20%, B2B 영업 10%

- Q3 (M+7~M+9): 마케팅 30%, B2B 25%, 운영 15%

- Q4 (M+10~M+12): B2B 25%, 마케팅 20%, 인력 채용 준비 15%

# 09. 팀 구성·역량

## 9-1. 대표자 — 변승환

- 출생/거주 — 1987년생 (만 38세), 인천광역시 강화군

- 도메인 — 약국·웰니스·헬스케어 분야 (영업 비밀로 세부 미공개)

- 지역 자산 — 강화군 새마을지도자 트랙 병행 (지역 봉사·관계 자산), 강화군청 1차 미팅 일정 확정

- 강점 — 사용자(청년창업가) 페르소나 본인이 겪고 있음. 본 서비스의 1호 사용자이자 운영자.

- 역할 — 기획·운영 총괄, 큐레이션, B2B 영업, 마케팅 콘텐츠 제작

## 9-2. 확장 계획 (M+9 이후)

- 정규직 1명 채용: 백엔드·데이터 엔지니어 (사용자 1,000명 돌파 후)

- 외주: 콘텐츠 제작·디자인 (월 100만 원 수준)

- 자문단: 변호사 1명, 세무사 1명, B2B 멘토 1명 (지자체 출신)

# 10. 위험 요소 + 대응

| 위험 | 가능성 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부 유사 서비스 출시 | 중 | 고 | 지자체 화이트라벨 락인 + 청년 segment 깊이 + AI 컨설팅 차별화 |
| K-Startup·비즈인포 API 정책 변경 | 낮음 | 중 | 복수 데이터 소스 + 운영자 직접 크롤링 백업 |
| B2C 유료 전환율 저조 | 중 | 중 | B2B 매출이 메인 (1년차 60%+), B2C는 트래픽 자산으로 활용 |
| 사업계획서 AI 품질 이슈 | 중 | 중 | 운영자 1차 검수 옵션 추가 + 면책 5겹 + 환불 정책 명문화 |
| AI 면책 분쟁 | 낮음 | 중 | 이용약관·동의 체크박스·결과물 워터마크 5겹 방어 적용 완료 |
| 1인 운영 의존 | 고 | 고 | M+6 외주, M+9 정규 채용 1명. 핵심 코드 문서화 |
| 정부 지원사업 미선정 | 중 | 고 | 예창패+청창사+딥테크 헬스케어 3종 동시 신청 → 1건 이상 선정 확률 80% |

# 11. 기대 효과 + 결론

## 11-1. 정량 효과 (3년 누적)

- 사용자 측면 — 청년창업 지원사업 탐색 시간 2~3주 → 5분 (99% 단축)

- 매출 — 1년차 5,000만~1억, 2년차 1.5~3억, 3년차 3~10억

- B2B 계약 — 1년차 1~2곳, 3년차 5~10곳 지자체 화이트라벨 운영

- 사용자 수 — 1년차 MAU 3,000, 3년차 MAU 30,000

- 정부 정책 효과 측정 — 17개 시도 + 226개 기초지자체에 디지털 인프라 보급

## 11-2. 정성 효과

- 청년창업 진입 장벽 완화: 정보 비대칭 해소

- 지자체 청년정책 효과성 측정 인프라 제공

- 도시→농촌 이주 청년에게 정착·창업 통합 가이드 제공 (강화·전남 등)

- AI 기술의 공공 데이터 활용 모범 사례

결론 — 왜 본 사업에 1억을 투자해야 하는가 청년창업 지원사업 정보 통합 서비스의 시장 수요(매년 5~10만 명)는 명확하지만, 본격적인 큐레이션 + AI 매칭 + 사업계획서 자동 생성 + 지자체 화이트라벨을 결합한 서비스는 아직 없습니다. 본 사업은 이 빈 자리를 강화 청년 운영자의 도메인 + AI 기술 + B2B 영업으로 채우려 합니다. 시제품이 이미 작동 중이고, 강화군청 PoC 1순위 타깃과의 1차 미팅 일정이 확정되어 있습니다. 1년 후 매출 5,000만~1억 + B2B 1~2곳 + 사용자 3,000명 사정거리가 명확합니다. 정부 지원사업 1억은 본 서비스의 시장 검증 가속화에 핵심 동력이 될 것입니다.

감사합니다.

변승환 ｜ rbshbomber@gmail.com ｜ 2026.06