BM 캔버스 + 사업화 마스터 플랜

새싹지원사업 (가칭)

청년창업 지원사업 큐레이션 + AI 매칭 + 사업계획서 AI 컨설팅

강화에서 시작 → 전국 17개 시도 확장

운영 ｜ 변승환 ｜ 강화도

v1.0 ｜ 2026년 5월 12일

ONE-LINER 비전 전국 청년창업 지원사업을 한 곳에 모으고, AI가 각자에게 맞는 사업을 골라주는 큐레이션 플랫폼. 강화·인천 PoC를 거쳐 17개 시도로 확장.

# 01. 비즈니스 핵심 한 페이지 요약

새싹지원사업은 흩어져 있는 청년창업 지원사업 정보를 한 곳에 모으고, AI가 사용자의 조건(나이·지역·분야)에 맞는 사업을 자동 추천하는 큐레이션 플랫폼입니다. 현재 청년창업 지원사업 정보는 K-Startup, 비즈인포, 17개 시도 홈페이지 등에 분산되어 있어, 본인에게 맞는 사업을 찾는 데에 평균 2~3주의 탐색 시간이 소요됩니다. 본 서비스는 이 탐색 비용을 5분 이내로 단축합니다.

| 문제 | 전국 청년창업 지원사업 정보가 흩어져 있고, 본인에게 맞는 사업 탐색에 평균 2~3주 소요 |
| --- | --- |
| 솔루션 | 통합 큐레이션 + AI 매칭 + 사업계획서 AI + 신청 트래커 한 화면 |
| 타깃 시장 | 한국 청년창업 신청자 약 5~10만명/년 + 17개 시도 청년정책 담당자 |
| 수익 모델 | 4축: 정부 지원사업 자금, B2B 지자체 라이선스, B2C 프리미엄, 사업계획서 AI 1회 결제 |
| 1년 매출 목표 | 5,000만 ~ 1억 원 (정부자금 + 지자체 1~2곳 PoC) |
| 3년 매출 목표 | 5억 ~ 10억 원 (17개 시도 중 5~10곳 + B2C 유료 1,500명) |
| 진입 차별점 | 지자체별 특화 큐레이션 + 운영자의 약국·웰니스 도메인 + 강화 지역 레퍼런스 |
| 가장 큰 위험 | 정부가 직접 유사 서비스 출시 시 가치 일부 상실 (대응: 지자체 화이트라벨 락인) |

# 02. BM 캔버스 — 9 블록

Osterwalder의 표준 9블록 캔버스. 각 블록은 'what we observed → what we hypothesize'로 구성.

## 1️⃣  고객 세그먼트 (Customer Segments)

우리는 두 종류의 고객을 동시에 상대합니다. B2C는 매출 다각화·브랜드 자산이고, B2B(지자체)는 단기 매출과 데이터 락인의 핵심입니다.

| B2C 사용자 - 1차: 강화·인천 거주 청년 창업 준비자 (만 18~49세) - 2차: 전국 청년 창업 준비자 — 농업·웰니스·딥테크 분야 집중 - 3차: 도시 → 농촌 이주 청년 (강화·옹진·전남 등) - 사용자 페르소나: 약사·간호사 등 전문직 출신 전직자, 5~10년 직장 경력 후 본인 사업 검토 중인 30대 후반 | B2B 고객 - 1차: 강화군청 (일자리경제과·농업기술센터) - 2차: 인천창조경제혁신센터, 인천테크노파크 - 3차: 전국 17개 시도 청년정책 담당과 + 226개 기초지자체 - 4차: 창업진흥원·중기부 (잠재 라이선스 또는 인수 후보) - 5차: 새마을협의회, 농협 등 지역 연계 단체 |
| --- | --- |

## 2️⃣  가치 제안 (Value Propositions)

같은 플랫폼이지만 B2C와 B2B에게 약속하는 가치는 다릅니다.

| → B2C에게 약속하는 것 - 흩어진 지원사업을 한 화면에 (탐색 시간 2~3주 → 5분) - AI가 내 조건에 맞는 사업을 자동 추천 + 이유 설명 - 마감 D-day 자동 알림으로 놓치지 않게 - 사업계획서 작성 AI 도구 (지자체별 양식 특화) - 지역(강화·인천 등) 특화 큐레이션 — 다른 곳에 없는 정보 | → B2B 지자체에게 약속하는 것 - 자기 지역 청년 정책 홍보·접수 채널 화이트라벨 운영 - 지역 청년 사용자 행동 데이터 (관심사·신청률 등) 분석 리포트 - AI 기반 청년 정책 효과성 측정 - 지역 청년 DB 자산 형성 (개인정보 비식별화 후) - 다른 지자체 대비 디지털 정책 선도성 확보 |
| --- | --- |

## 3️⃣  채널 (Channels)

- [B2C 획득] SEO — "청년창업 지원사업", "강화 청년창업", "AI 사업계획서" 등 검색 유입

- [B2C 획득] 콘텐츠 — 강화 청년 인터뷰·로컬 비즈니스 케이스 인스타·블로그 운영

- [B2C 획득] 커뮤니티 — 디시인사이드 자영업 갤러리, 클리앙, 강화 청년 카톡방, 약사회 그룹

- [B2C 획득] 정부 행사 — K-Startup 데모데이, 창업박람회, 지자체 청년정책 박람회 부스

- [B2C 유지] 이메일·카톡 채널 — 주간 큐레이션 뉴스레터, 마감 임박 알림

- [B2B 획득] 직접 방문 영업 — 강화군청 일자리경제과 → 인천창경 → 타 지자체 순차

- [B2B 획득] 정부 RFP — 지자체 청년정책 디지털 전환 사업 입찰 참여

## 4️⃣  고객 관계 (Customer Relationships)

- 자동화 셀프서비스 — AI 매칭, 마감 알림, 사업계획서 생성기. 사용자 90% 트래픽 흡수

- 운영자 직접 큐레이션 — 베타 첫 100명까지는 운영자(변승환)가 직접 1:1 매칭 컨설팅 1회 무료 제공 → 입소문 + 신뢰 형성

- 커뮤니티 — 강화 청년창업 라운지, 카카오톡 오픈채팅, 분기별 오프라인 모임

- B2B 관계 — 지자체 담당자 분기별 미팅 + 월간 데이터 리포트 정례화

## 5️⃣  수익원 (Revenue Streams) — 4축 모델

핵심. 4개 매출 라인을 시간 차로 도입하여 리스크를 분산하고 수익 안정성을 확보합니다.

| 수익원 | 단가 | 1년차 목표 | 3년차 목표 | 도입 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 정부 지원사업 자금 | 건당 5,000만~1억 | 1억 (1~2건) | 1억 (지속) | 즉시 (예비창업패키지 6/25) |
| ② B2B 지자체 라이선스 | 연 300~1,500만/곳 | 500~1,500만 (강화 1곳) | 1.5~6억 (5~10곳) | M+2 (강화군청 PoC) |
| ③ 사업계획서 AI 컨설팅 | 회 3~10만 | 300~1,000만 | 5,000만~1.5억 | M+3 (모듈 출시) |
| ④ B2C 프리미엄 구독 | 월 9,900~19,900원 | 100~500만 | 1억~2억 (1,500명 기준) | M+6 (B2C 베타 후) |
| 합계 (보수 시나리오) | — | 약 5,000만 원 | 약 3억 원 | — |
| 합계 (기본 시나리오) | — | 약 8,000만 원 | 약 5억 원 | — |
| 합계 (공격 시나리오) | — | 약 1억 2,000만 원 | 약 10억 원 | — |

## 6️⃣  핵심 자원 (Key Resources)

- 데이터 자산 — 큐레이션된 공고 DB (K-Startup·비즈인포 + 지자체 직접 수집). 1년 후 약 1,000건 이상 누적.

- 기술 자산 — AI 매칭 알고리즘, 사업계획서 AI 생성 엔진, B2B 화이트라벨 인프라

- 브랜드 자산 — 강화 청년창업 1호 사례 + 첫 지자체 PoC 레퍼런스

- 인적 자산 — 운영자(변승환)의 약국·웰니스 도메인 + 새마을지도자 트랙으로 지자체 네트워크 확보

- 커뮤니티 자산 — 강화 청년창업 라운지 회원 (1년 후 500명 목표)

## 7️⃣  핵심 활동 (Key Activities)

- 데이터 운영 — K-Startup/비즈인포 API 일 1회 호출, 지자체 사이트 주 1회 크롤링, 운영자 큐레이션 주 5건

- AI 모델 운영 — 매칭 알고리즘 튜닝, 사업계획서 AI 프롬프트 엔지니어링

- B2B 영업 — 지자체 분기별 신규 1곳 contact → PoC → 계약

- 콘텐츠 마케팅 — 주 1회 강화 청년 인터뷰 또는 정책 분석 콘텐츠

- 커뮤니티 운영 — 월간 오프라인 모임, 카카오톡 채널 응답

## 8️⃣  핵심 파트너 (Key Partners)

- 데이터 제공자 — 창업진흥원(K-Startup), 중기부(비즈인포), 농식품부, 17개 시도청

- 고객/파트너 — 강화군청, 인천창조경제혁신센터, 인천테크노파크 (B2B 1순위 타깃)

- 지역 네트워크 — 강화군 새마을협의회 (운영자가 트랙 운영 중) → 지자체 진입 통로

- 도메인 파트너 — 대한약사회, 한국웰니스산업협회 (B2C 사용자 확보 + 도메인 신뢰성)

- 기술 파트너 — Anthropic(Claude API), OpenAI, 토스페이먼츠/포트원(결제)

## 9️⃣  비용 구조 (Cost Structure)

초기 1년은 절대적으로 저비용. 매출 1억 대비 운영비 약 1,500만 (마진 85%).

| 항목 | 월 비용 (1년차) | 월 비용 (3년차) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 호스팅·인프라 | 5~20만 | 30~80만 | Vercel/AWS, 사용자 증가 비례 |
| AI API (Claude/OpenAI) | 1~10만 | 30~150만 | 매칭당 10~30원, 사업계획서당 100~500원 |
| 도메인·SSL·SaaS | 1~3만 | 5~10만 | 도메인, 분석툴, 결제 PG 등 |
| 결제 PG 수수료 | 매출의 3% | 매출의 3% | 토스페이먼츠 표준 |
| 마케팅·콘텐츠 | 0~50만 | 100~300만 | 콘텐츠 외주, SNS 광고 |
| 인건비 (운영자) | 0원 (자급) | 300만~500만 | 본인 풀타임 전환 검토 (M+12 이후) |
| 1년 총합 | 약 100~400만 | 약 500~1,500만 | — |

# 03. 핵심 가설 — 이것이 검증되면 BM이 작동한다

BM은 검증되지 않은 가설의 집합입니다. 첫 6개월 안에 이 4개 가설을 데이터로 확인합니다.

가설 ① 데스크 리서치보다 빠른 매칭이 가치 있다 내용: 사용자가 K-Startup·비즈인포에서 직접 찾는 것보다 본 서비스의 AI 매칭이 평균 30분 이상 시간 절약을 제공한다. 검증 방법: 베타 100명 대상 사용자 설문 + 행동 데이터 (매칭 후 신청까지 평균 시간)

가설 ② 지자체는 화이트라벨 SaaS에 연 500만 이상 지불한다 내용: 강화군청은 자체 청년 정책 홍보 채널 SaaS에 연간 500만~1,500만원 예산을 배정할 의향이 있다. 검증 방법: 강화군청 일자리경제과·청년정책과 1차 미팅에서 의향 확인 (M+1)

가설 ③ 사업계획서 AI 모듈에 1회 5만원 지불한다 내용: 예비창업패키지 등 신청 시 사업계획서 AI 자동생성에 사용자당 평균 3~10만원 지불 의향이 있다. 검증 방법: 베타 모듈 출시 후 결제 전환율 (M+4, 100명 노출 시 5% 이상 결제 시 합격)

가설 ④ 본인 청년창업 지원사업 1억 확보 가능하다 내용: 예비창업패키지 또는 청년창업사관학교를 통해 본 서비스로 1년차에 1억 자금 확보가 가능하다. 검증 방법: 예비창업패키지 신청 결과 (M+2 발표) + 청년창업사관학교 17기 (M+2)

# 04. 핵심 KPI — 1년 목표

OKR(목표·결과 측정) 방식. 분기별 점검.

| 영역 | 지표 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용자 | 월간 활성 사용자 (MAU) | 100 | 500 | 1,500 | 3,000 |
| 사용자 | AI 매칭 누적 실행 수 | 500 | 3,000 | 10,000 | 25,000 |
| 사용자 | 트래커 신청 등록 수 | 50 | 300 | 1,000 | 2,500 |
| 매출 | 정부지원사업 자금 확보 | 0 | 1억 (예창패) | 1억 누적 | 1억 누적 |
| 매출 | B2B 계약 (누적) | 0 | 1곳 (강화) | 2곳 | 3~4곳 |
| 매출 | 사업계획서 AI 결제 (누적) | 0 | 10건 | 100건 | 300건 |
| 매출 | B2C 유료 구독자 (누적) | — | — | 50명 | 200명 |
| 콘텐츠 | 큐레이션 공고 DB | 100건 | 500건 | 1,000건 | 1,500건 |
| 콘텐츠 | 강화 청년 인터뷰·콘텐츠 | 5건 | 15건 | 30건 | 50건 |
| 조직 | 팀 구성 | 1명 (운영자) | 1명 + 외주 | 2명 | 2~3명 |

# 05. 12개월 마일스톤

| 월 | 주요 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| M+1 (6월) | 예비창업패키지 사업계획서 제출 / 강화군청 1차 미팅 / 플랫폼 v3 출시 | 사업계획서 .docx, 제안서, v3 페이지 |
| M+2 (7월) | 예비창업패키지 결과 발표 / 청년창업사관학교 17기 신청 / 사업계획서 AI 베타 | 선정 결과, 17기 신청서, AI 모듈 |
| M+3 (8월) | 딥테크 헬스케어 패키지 신청 / 강화군 PoC 계약 추진 / 사업자등록 | 신청서, 계약서, 사업자등록증 |
| M+4 (9월) | B2B 강화군 PoC 가동 / 사업계획서 AI 유료 출시 / MAU 500 돌파 | PoC 운영 보고, 결제 시스템 |
| M+5 (10월) | 인천창경 PoC 협의 시작 / 콘텐츠 마케팅 본격화 | 인천 미팅록, 콘텐츠 캘린더 |
| M+6 (11월) | B2C 프리미엄 베타 오픈 (강화 청년 50명) | 프리미엄 베타 데이터 |
| M+7~M+9 | 지자체 2곳 추가 PoC / B2C 유료 100명 / 인력 1명 채용 | 신규 계약, 채용 공고 |
| M+10~M+12 | Series A 검토 또는 수익 안정화 / 시장 확장 / 법인 전환 | 투자 검토 자료 / 법인 등기 |

# 06. 위험 요소 + 대응

| 위험 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부가 직접 유사 서비스 출시 | 중 | 높음 | 지자체 화이트라벨로 락인 + 지역 특화 큐레이션 + AI 컨설팅으로 차별화 |
| K-Startup·비즈인포 API 정책 변경 | 낮음 | 중간 | 복수 데이터 소스 + 운영자 직접 크롤링 백업 |
| B2C 유료 전환율 저조 | 중 | 중간 | B2B 매출이 메인이므로 B2C는 무료 트래픽 자산으로 활용 |
| 사업계획서 AI 품질 이슈 | 중 | 중간 | 운영자 1차 검수 옵션 추가 + 환불 정책 |
| 운영자 1인 의존 리스크 | 높음 | 높음 | M+6부터 외주 → M+9 정규 채용 1명 확보 |
| 정부지원사업 미선정 | 중 | 높음 | 복수 사업 동시 신청 (예창패+청창사+딥테크 3종) → 1건 이상 선정 확률 80%+ |
| AI 토큰 비용 폭증 | 낮음 | 낮음 | Claude Haiku 등 저렴한 모델 + 사용량 캡 설정 |

# 07. 결론 — 왜 지금인가

청년창업 지원사업 정보 통합 서비스는 시장 수요(매년 5~10만 신청자)는 명확하지만, 본격적인 큐레이션 + AI 매칭 + 지자체 화이트라벨을 결합한 서비스는 아직 없습니다. 2026년 중기부 AI 예산 8천억 원, 청년창업 지원사업 확대 정책 흐름, 그리고 AI 비용의 급격한 하락(2024년 대비 1/10)이 동시에 작용하는 지금이 진입 적기입니다.

운영자(변승환)는 강화 거주 청년창업 + 새마을지도자 트랙을 병행하며 첫 PoC를 만들 수 있는 가장 유리한 위치에 있습니다. 강화에서 첫 1년 동안 1~2개 지자체 레퍼런스를 만들면, 그 이후 전국 17개 시도로 확장하는 데에 명확한 경로가 있습니다.

1년 후 목표 한 줄 강화·인천 첫 지자체 PoC 완료 + 정부지원사업 자금 1억 확보 + 베타 사용자 3,000명 + 사업계획서 AI 유료 출시 = 1년차 매출 5,000만 ~ 1억 원.