TO. 강화군청 일자리경제과 / 청년정책팀 귀하

FROM. 새싹지원사업 (가칭) · 변승환 / 강화군 거주 · 2026.05

강화 청년창업 통합 플랫폼

강화군청 화이트라벨 PoC 도입 제안서 (1-pager)

한 줄 제안 — 강화군 청년창업가 전용 디지털 플랫폼을 3개월 PoC 1,500만 원으로 시범 운영. 강화군이 인천 17개 기초지자체 중 청년정책 디지털 전환 1호가 됩니다.

# 1. 강화 청년창업의 현재 — 무엇이 문제인가

- 정보 분산 — 강화 청년이 K-Startup·비즈인포·강화군청·인천창경·농식품부 등 최소 5개 사이트를 반복 방문해야 본인에게 맞는 사업을 찾을 수 있음. 평균 탐색 시간 2~3주.

- 맞춤 추천 부재 — 청년의 나이·분야·창업 단계에 따른 자동 추천 도구 없음. 검색만 가능.

- 신청 누락 — 마감 D-day 자동 알림이 없어 강화 청년 중 약 30%가 적합한 사업을 신청도 못 함.

- 정책 효과 측정 부재 — 강화군 청년정책 예산이 어떤 청년에게 얼마나 도달하는지 데이터로 확인 어려움.

# 2. 제안하는 솔루션 — 강화군 단독 화이트라벨 플랫폼

| 기능 | 강화 청년에게 | 강화군청에게 |
| --- | --- | --- |
| 통합 큐레이션 | K-Startup + 비즈인포 + 강화군 + 인천창경 공고 한 화면에 | 강화 청년 대상 공고를 단독 도메인으로 통합 안내 |
| AI 매칭 | 나이·분야·관심사 입력하면 적합 공고 3~5개 자동 추천 | 어떤 청년이 어떤 분야에 관심 있는지 분포 데이터 확보 |
| 사업계획서 AI | 예창패·청창사 등 양식에 맞춘 초안 5분 자동 생성 | 강화 청년 신청서 품질 균일화 → 선정률 ↑ |
| 신청 트래커 | 관심 공고 저장 + 마감 D-day 자동 알림 | 강화 청년 신청 활동 통계 자동 집계 |
| 관리자 대시보드 | — | 가입자·매칭·신청·분야 분포·전환율 실시간 대시보드 + AI 인사이트 |

# 3. PoC 진행 방식 — 3개월 단계별

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| M+0 ~ M+1 | 1개월 | 강화군 단독 도메인 셋업 (예: ganghwa-startup.kr), 강화 청년 공고 30~50건 큐레이션, 강화군청 로고·브랜드 적용, 관리자 계정 설정 |
| M+1 ~ M+2 | 1개월 | 강화 청년 대상 베타 오픈 (목표: 100명 가입), 카톡 채널 + 강화군 홈페이지 배너 안내, 운영자 1차 사용자 인터뷰 10명 |
| M+2 ~ M+3 | 1개월 | 사업계획서 AI 모듈 활용 + 마감 알림 발송, 강화군청 1차 운영 리포트 제출 (사용 통계·인사이트), 본 계약 협의 |

# 4. 예상 효과 (3개월 PoC 기준)

| 지표 | 현재 (추정) | PoC 3개월 후 (목표) |
| --- | --- | --- |
| 강화 청년 디지털 접점 | 강화군청 홈 게시판만 (월 50회 클릭 추정) | 신규 플랫폼 가입 100~200명, 매칭 500~1,000회 실행 |
| 청년 신청 활동 데이터 | 수집 불가 (오프라인·각 사이트 분산) | 분야·지역·연령·신청률 자동 집계 + 인사이트 리포트 |
| 청년 사업 선정률 (예상) | — | 강화 청년 사업계획서 AI 활용 → 선정률 +5~10%p 상승 추정 |
| 언론 노출·홍보 효과 | — | "강화군, 인천 1호 청년정책 디지털 전환" 보도자료 가능 |
| 타 지자체 벤치마킹 | — | 강화군 PoC가 인천 8개 군구의 모델이 될 수 있음 |

# 5. 비용 · 일정

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| PoC 도입비 (3개월) | 1,500만 원 | 도메인·브랜드·셋업·운영자 인건비 포함 |
| 본 계약 (선택, 12개월) | 연 500~1,500만 원 | PoC 성공 후 협의 (단가는 강화군 예산에 맞춤) |
| 추가 비용 | 0원 | AI API·호스팅 등 모든 운영비는 공급사(새싹지원사업) 부담 |
| 계약 형태 | 용역 또는 SaaS | 강화군 조달 절차에 맞춰 협의 |

# 6. 왜 우리인가 — 신뢰성

- 강화 거주 — 운영자(변승환, 1987년생)는 강화 거주자이며 새마을지도자 트랙 병행 중. 지역 네트워크 확보.

- 본인이 사용자 — 운영자가 청년창업 지원사업을 직접 검토하며 본 서비스를 기획. 강화 청년 페르소나의 실제 1호 사용자.

- 도메인 — 약국·웰니스 분야 경력. 청년창업 + 헬스케어·시니어 케어 결합 도메인 전문성.

- 시제품 작동 — 본 플랫폼 v3, 강화군 화이트라벨 데모, 회원/관리자 페이지 모두 작동 중. (별도 시연 가능)

- 법적 방어 완비 — 이용약관·개인정보처리방침·AI 면책 5겹 적용 완료. 즉시 운영 가능.

다음 액션 제안 - 1차 미팅 — 강화군청 일자리경제과 30분 미팅 (시제품 시연 + Q&A) - 2차 — 강화군 청년정책 담당 부서 + 새마을협의회 합동 검토 - 3차 — PoC 계약서 협의 (3개월, 1,500만 원) 연락처 · 변승환 · rbshbomber@gmail.com · 010-7368-0417

(시제품 시연 URL은 미팅 시 직접 공유드립니다. 화이트라벨 데모는 강화군청 단독 도메인 + 브랜드로 즉시 변경 가능합니다.)