예비창업패키지 2026

사업계획서

전국 17개 시도 청년창업 지원사업

통합 큐레이션 + AI 매칭 + 사업계획서 자동 생성

「새싹지원사업」 (가칭)

신청자 ｜ 변승환

신청 분야 ｜ AI·딥테크 (공공 데이터 활용 SaaS)

운영 URL ｜ https://saessak-platform.vercel.app (베타 운영 중)

제출일 ｜ 2026년 6월 (마감 6월 25일)

본 사업은 전국 17개 시도 청년창업 지원사업 정보를 한 곳에 모으고, AI가 사용자 조건에 맞는 사업을 자동 추천하며, 사업계획서 초안 작성까지 도와주는 통합 플랫폼입니다. 운영자 본인이 직접 설계·개발·배포한 베타 시제품이 saessak-platform.vercel.app 에서 작동 중이며, K-Startup OpenAPI 실시간 연동(공공데이터포털 인증 완료)으로 전국 28,612건의 정부 공고를 실시간 동기화하고 있습니다. AI 활용 입장 — 본 서비스는 AI를 자동화 도구가 아닌 사용자의 ‘작성 보조 도구’로 명확히 포지셔닝합니다. AI 결과물은 사용자의 직접 검수와 본인 데이터 추가가 필수이며, 합격을 보장하지 않습니다. 본 사업계획서 자체도 새싹지원사업 플랫폼의 사업계획서 AI 모듈로 1차 초안을 생성한 뒤, 운영자가 본인의 실제 데이터·시제품 산출물·재무 시뮬레이션을 추가하여 다회 보강한 결과물입니다(자가 검증, dogfooding).

# 목차

- 01. 일반 현황

- 02. 문제 인식 (Problem)

- 03. 솔루션 (Solution)

- 04. 시장 분석 (Market) — 전국 17개 시도

- 05. 비즈니스 모델 (BM) — 4축

- 06. 차별성·경쟁사 분석

- 07. 실행 계획 (12개월 로드맵)

- 08. 자금 운용 계획 (1억 배분)

- 09. 팀 구성·역량

- 10. 위험 요소 + 대응

- 10-2. AI 활용에 대한 본 사업의 입장

- 11. 기대 효과 + 결론

# 01. 일반 현황

| 사업명 (가칭) | 새싹지원사업 — 전국 17개 시도 청년창업 지원사업 통합 큐레이션 + AI 매칭 |
| --- | --- |
| 대표자 | 변승환 (1987년 4월생, 만 39세) |
| 연락처 | 010-7368-0417 / rbshbomber@gmail.com |
| 사업장 (예정) | 원격 운영 (운영자 거주지: 인천광역시 강화군) |
| 창업 단계 | 예비창업자 (사업자등록 전) |
| 신청 사업 | 예비창업패키지 2026 (창업진흥원, 마감 2026-06-25) |
| 신청 권역 | 인천창조경제혁신센터 권역 (또는 분야 특화 K-Startup 본부) |
| 신청 분야 | 딥테크·AI / 웰니스·헬스케어 융합 |
| 요청 자금 | 1억 원 (사업화 자금) |
| 서비스 운영 단계 | 베타 운영 중 — saessak-platform.vercel.app |
| 검증된 시제품 | 메인 + 회원가입(Supabase Auth) + 마이페이지 + 관리자 + 토큰 시스템 + 화이트라벨 데모 |

# 02. 문제 인식 (Problem)

## 2-1. 핵심 문제 — 전국 청년이 공통으로 겪는 정보 비대칭

매년 약 5만~10만 명의 한국 청년이 정부 청년창업 지원사업 신청을 준비합니다. 그러나 전국 단위에서 공통으로 다음 구조적 문제를 겪고 있습니다. 서울·경기·부산·대구·광주·전남·강원·제주 어디에 거주하든 동일합니다.

- 정부 지원사업이 K-Startup, 비즈인포, 17개 시도청, 226개 기초지자체 등에 분산되어 있어 통합 탐색이 어려움 (전국 공통)

- 청년창업자의 조건(나이·지역·분야·창업 단계)에 맞는 사업을 자동 추천하는 도구 부재

- 사업계획서 작성에 평균 2~3주, 양식 학습에 추가 시간 필요

- 기존 큐레이션 서비스(비즈인포 등)는 단순 게시판 형태로 추천·매칭·작성 보조 기능 없음

- 17개 시도별 청년정책 효과성을 측정·비교할 디지털 인프라 부재

## 2-2. 시장 인사이트 (현장 검증)

운영자(변승환)는 본인이 청년창업 지원사업을 직접 검토하는 과정에서 K-Startup 검색 → 비즈인포 재검색 → 거주 시도청 게시판 확인 → 인근 권역 창경 별도 확인 순으로 최소 4~5개 사이트를 반복 방문해야 한다는 불편을 직접 겪었습니다. 이는 강화 1지역의 문제가 아니라 서울·부산·대전 등 어느 시도에 거주하든 동일하게 발생하는 전국 공통 문제임을 사용자 인터뷰 5건으로 확인했습니다.

★ 핵심 문제 한 줄 — 한국 청년창업가는 거주 지역과 무관하게 '나에게 맞는 사업'을 찾는 데 2~3주를 쓰고, 그중 30% 이상은 결국 신청하지 못한다.

# 03. 솔루션 (Solution)

새싹지원사업은 전국 청년창업 지원사업 신청의 전 과정을 5분 이내로 단축하는 통합 플랫폼입니다. 4개 핵심 모듈로 구성되며, 베타 시제품(saessak-platform.vercel.app)에서 모두 작동 중입니다.

| ① | 전국 17개 시도 통합 큐레이션 중앙부처(K-Startup, 비즈인포) + 17개 시도 + 226개 기초지자체 청년창업 공고를 매일 수집·정제·태깅. 권역별(수도권/영남/호남/충청/강원/제주/전국 단위) 필터 + 분야·금액·마감일 4축 필터. |
| --- | --- |

| ② | AI 매칭 추천 사용자의 나이·지역·분야·사업 메모를 기반으로 Claude·OpenAI API가 가장 적합한 공고 3~5개를 자동 선택 + 매칭 이유 설명. 베타 5~10초 응답. |
| --- | --- |

| ③ | 사업계획서 AI 자동 생성 사업 아이템 한 줄 + 신청 사업명 입력 → 정부 양식에 맞춘 6개 챕터 초안을 5분 내 자동 생성. 평균 2~3주 → 5분으로 단축. 면책 워터마크 자동 박힘. |
| --- | --- |

| ④ | 신청 트래커 + 알림 관심 공고 저장 + 신청 단계별 진행(관심→통과) 6단계 자동 추적. 마감 D-day 자동 계산. 마감 D-7 카톡 알림(프리미엄). |
| --- | --- |

## 3-1. 시제품 현황 (작동 입증 완료)

- 운영 URL — saessak-platform.vercel.app (정식 배포 중, GitHub 자동 CI/CD)

- ✅ K-Startup OpenAPI 실시간 연동 완료 — 공공데이터포털 활용신청 승인(2026-05-13), 일 40,000건 호출 한도. 전국 정부 공고 28,612건 자동 동기화. 마감일 기준 자동 필터링하여 현재 161건 라이브 노출.

- ✅ Claude AI 실 연동 — Anthropic API 키 등록 완료, /api/claude Serverless Function. AI 매칭·사업계획서 자동 생성·1:1 멘토 챗 3개 모듈 모두 실 작동.

- ✅ Supabase 회원 시스템 — 구글 OAuth 1초 가입, PostgreSQL 사용자 DB, 세션 자동 동기화. 일반 사용자 50토큰 가입 보너스, 관리자 무제한 토큰.

- ✅ 토큰·구독 결제 흐름 — 단건 충전 4종(3,400~27,900원), 월 구독 3종(6,900~27,900원), 蓄/流 한자 디자인 시스템. 결제 placeholder 완성 → 토스페이먼츠 PG 연동만 남음.

- ✅ 합격 사업계획서 라이브러리(12건) + 1:1 AI 멘토링(6개 토픽) + 신청 트래커(6단계) + 마이페이지·관리자 페이지 5종 서브앱.

- ✅ 법적 방어 5겹 — 이용약관·개인정보처리방침·AI 면책 조항·결제 동의·결과물 워터마크. 사업계획서 AI 사용 전 사용자 면책 체크박스 필수.

- ✅ 지자체 B2B 화이트라벨 시연 페이지 — 강화군청 1순위 PoC 케이스. 코발트+골드 컬러로 즉시 시연 가능.

- ✅ Vercel 배포 자동화 — GitHub push 시 자동 빌드·배포. main 브랜치 커밋 30회 누적, 무중단 배포 검증.

# 04. 시장 분석 (Market) — 전국 17개 시도

## 4-1. TAM / SAM / SOM (전국 단위)

| 구분 | 정의 | 규모 (연간) |
| --- | --- | --- |
| TAM (전체 시장) | 한국 전국 청년 창업·예비창업자 전체 | 약 50~100만 명 |
| SAM (유효 시장) | 정부 청년창업 지원사업 신청자 (전국) | 약 5~10만 명 |
| SOM (도달 시장, 3년) | 디지털 도구 적극 활용 청년 + B2B 지자체 5~10곳 | 약 5,000~10,000명 + B2B 5곳 |

## 4-2. 시장 동인 (Tailwind)

- 정부 정책 — 2026년 중기부 AI 예산 8,000억 원, 초기·도약 창업패키지 AI 분야 205억, 청년창업 지원 확대 흐름

- AI 비용 하락 — Claude Haiku 등 저렴 모델로 매칭 1회당 10~30원. 사용자 1만 명 대응 가능

- 지자체 디지털 전환 수요 — 17개 시도 + 226개 기초지자체에 청년정책 디지털 인프라 부재. SaaS 도입 의향 확산

- 지역 균형 정책 — 도시→농촌 이주 청년, 지역 청년창업 지원 확대 (전남·강원·제주 등)

## 4-3. 타깃 페르소나 (전국 4종)

| 페르소나 | 특징 | 본 서비스 매칭 |
| --- | --- | --- |
| P1: 직장 5년차 첫 창업 (서울/경기/부산 30대) | B2B SaaS·AI 아이템, 사업계획서 부담 | AI 매칭 + 사업계획서 AI 핵심 |
| P2: 약사·간호사 등 전문직 전직자 (전국 30대 후반) | 웰니스·헬스케어 도메인, 첫 사업 자료 부족 | 딥테크 헬스케어 패키지 + 도메인 큐레이션 |
| P3: 도시→농촌 이주 청년 (강화·옹진·전남·강원 20~30대) | 귀농·로컬 비즈니스, 영농·정착금 필요 | 농촌융복합 + 농협 융자 매칭 |
| P4: 지방 소상공인·로컬 청년 (전 시도) | 점포·인테리어·청년몰 지원금 필요 | 지자체 소상공인 + 청년몰 매칭 |

# 05. 비즈니스 모델 (BM) — 4축 수익 모델

리스크 분산을 위해 4개 매출 라인을 시간 차로 도입합니다.

| 수익원 | 단가 | 1년차 매출 | 3년차 매출 | 도입 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 정부 지원사업 자금 | 건당 5,000만~1억 | 1억 (예창패+α) | 1억 (지속) | 즉시 |
| ② B2B 지자체 라이선스 | 연 300~1,500만/곳 | 500~1,500만 (PoC 1~2곳) | 1.5~6억 (5~10곳) | M+2 |
| ③ 사업계획서 AI 컨설팅 | 회 2,500~5,000원 (20토큰) | 300~1,000만 | 5,000만~1.5억 | M+3 |
| ④ B2C 월 구독 | 월 6,900~27,900원 | 100~500만 | 1~2억 (1,500명) | M+6 |
| 합계 (보수) | — | 약 5,000만 원 | 약 3억 원 | — |
| 합계 (기본) | — | 약 8,000만 원 | 약 5억 원 | — |
| 합계 (공격) | — | 약 1억 2,000만 원 | 약 10억 원 | — |

## 5-1. 토큰 시스템 (B2C 핵심) — 이미 작동 중

회원가입 시 50토큰 자동 지급 → 사업계획서 AI 2회 무료 풀이 → 매력 검증 후 충전 또는 구독으로 전환. 베타 사이트에서 실제 가동 중.

| 패키지 | 가격 (오픈펀딩) | 토큰 | 환산 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄 Mini 微 | 3,400원 (정가 4,900) | 150 | 약 7~8회 풀이 |
| 蓄 Standard 中 ★ | 6,900원 (정가 9,900) | 300 | 약 15회 |
| 蓄 Plus 厚 | 13,900원 (정가 19,900) | 600 | 약 30회 |
| 蓄 Pro 極 | 27,900원 (정가 39,900) | 1,200 | 약 60회 |
| 流 Light 월구독 | 6,900원/월 | 400/월 | 단건 대비 33% 더 |
| 流 Standard 河 ★ | 13,900원/월 | 900/월 | 단건 대비 50% 더 |
| 流 Premium 海 | 27,900원/월 | 2,000/월 | 사실상 무제한 |

## 5-2. B2B 지자체 화이트라벨

17개 시도 + 226개 기초지자체에 단독 도메인·브랜드·맞춤 큐레이션·관리자 대시보드를 패키지로 제공. 연 단위 라이선스 (300~1,500만 원).

- PoC 1순위: 강화군청 일자리경제과 (운영자 거주지 + 새마을지도자 트랙 시너지)

- PoC 2순위: 인천창조경제혁신센터 청년정책팀

- 3순위 콜드 콘택트: 서울·부산·전남·제주·대전 청년정책과

- 3년차 목표: 17개 시도 중 5~10곳 + 일부 기초지자체 화이트라벨

# 06. 차별성·경쟁사 분석

| 서비스 | 정보 통합 | AI 매칭 | 사업계획서 AI | 신청 트래커 | B2B 지자체 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비즈인포 (중기부) | ○ (단순 게시판) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| K-Startup (창업진흥원) | ○ (창업 한정) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 커넥트웍스 | ○ | △ (기본) | ✗ | ✗ | △ |
| 뤼튼 도큐먼트 | ✗ | ✗ | ○ (일반 문서) | ✗ | ✗ |
| 독스헌트 | ✗ | ✗ | ○ (특화) | ✗ | ✗ |
| 새싹지원사업 (본 사업) | ● (전국 17개 시도) | ● (LLM 매칭) | ● (정부 양식) | ● (6단계 추적) | ● (화이트라벨) |

## 6-1. 핵심 차별점 3가지

- ① 통합 + 깊이 — 전국 17개 시도 청년창업 공고를 한 화면에 + AI 매칭 + 사업계획서 AI + 트래커. 청년창업 단일 segment 깊게 집중.

- ② 작동 중인 시제품 + 운영자 자가 검증 — 베타 사이트가 이미 가동 중이며 K-Startup·Claude·Supabase 외부 API 3종을 실 연동. 운영자(만 39세 청년창업가)가 본인의 페인포인트를 본인의 도구로 직접 해결한 1호 사용자이자 개발자.

- ③ B2B 화이트라벨 락인 — 지자체 단독 도메인·브랜드. 한 번 도입 시 교체 비용 높아 락인 강함.

# 07. 실행 계획 (12개월 로드맵)

| 월 | 주요 마일스톤 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| M+1 (7월) | 선정·계약 / K-Startup OpenAPI 연동 / 사업자등록 / 콘텐츠 SEO 시작 | API 연동 코드, 사업자등록증, 콘텐츠 5건 |
| M+2 (8월) | 전국 베타 사용자 100명 확보 / 강화군청 PoC 1차 미팅 | 사용자 100명 DB, 미팅록 |
| M+3 (9월) | 사업계획서 AI 유료 출시 / 청년창업사관학교 17기 진입 | 결제 시스템, AI 모듈 v2 |
| M+4 (10월) | MAU 500 돌파 / 강화군 PoC 본 계약 | 사용자 500명, PoC 계약서 |
| M+5 (11월) | 인천창경 PoC 협의 / 서울·부산 콜드 콘택트 / 상표 출원 | 인천 미팅록, 상표 출원증 |
| M+6 (12월) | B2C 프리미엄 구독 오픈 / 콘텐츠 마케팅 본격화 | 구독 50명, 콘텐츠 캘린더 |
| M+7~M+9 | 지자체 2~3곳 추가 PoC (서울/부산/전남 중) / 인력 1명 채용 | 신규 계약, 채용 공고 |
| M+10~M+12 | MAU 3,000 / 매출 1억 안정화 / Series A 검토 | 투자 검토 자료, 재무제표 |

# 08. 자금 운용 계획 (1억 원 배분)

| 항목 | 금액 | 비중 | 세부 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 개발·외주 인건비 | 4,000만 원 | 40% | 백엔드 외주 6개월, AI 모듈 고도화, 결제 시스템 연동 |
| ② 마케팅·사용자 획득 | 2,500만 원 | 25% | 전국 SEO 콘텐츠 (50건), SNS 광고, 청년창업 인터뷰 영상, 박람회 부스 |
| ③ 운영·인프라 | 1,500만 원 | 15% | Vercel, AI API 비용, Supabase, 도메인, 결제 PG 수수료 |
| ④ B2B 영업·지자체 PoC | 1,000만 원 | 10% | 전국 지자체 영업 출장, 제안서·시연 자료, 디자인 외주 |
| ⑤ 법무·세무·기타 | 500만 원 | 5% | 변호사 자문, 세무 의뢰, 상표 출원, ISMS 사전 컨설팅 |
| ⑥ 예비비 | 500만 원 | 5% | 긴급 자금, 예상 외 비용 |
| 합계 | 10,000만 원 | 100% | — |

# 09. 팀 구성·운영자 역량

## 9-1. 대표자 — 변승환 (1인 풀스택 운영자)

| 성명 | 변승환 |
| --- | --- |
| 출생 | 1987년 4월 17일생 (만 39세) — 청년창업 자격(만 39세 이하) 마지막 해 |
| 거주 | 인천광역시 강화군 (원격 운영, 전국 사용자 응대) |
| 연락처 | 010-7368-0417 / rbshbomber@gmail.com |
| 1인 운영 범위 | 기획·개발·디자인·운영·B2B 영업·콘텐츠 마케팅·사용자 응대 (M+6까지) |
| GitHub | github.com/rbshbomber-bit (saessak-platform 30+ 커밋, 자동 배포 CI/CD 운영 중) |

## 9-2. 핵심 역량 — '바이브 코딩'으로 빠르게 실제 동작하는 SaaS를 만드는 능력

운영자 변승환은 정규 개발자가 아닌 ‘AI 보조 개발(바이브 코딩)’ 방식으로 SaaS 프로토타입을 빠르게 출시·검증하는 실무 역량을 보유하고 있습니다. 본 새싹지원사업 플랫폼이 이미 다섯 번째 자가 제작 웹앱이며, 외부 개발 인력·외주 없이 본인이 직접 설계·구현·배포한 결과물입니다.

- 프로토타입 제작 경험 5건 — 본 플랫폼을 포함, AI 보조 개발 방식으로 풀스택 웹앱 5개를 실제 배포까지 완료. 기획→DB 설계→프론트엔드→배포까지 1인 사이클 검증됨.

- 외부 API 3종 실 연동 운영 — Anthropic Claude API(AI 매칭·사업계획서·멘토링), 공공데이터포털 K-Startup OpenAPI(공고 자동 동기화), Supabase(OAuth·DB·세션). 환경변수 분리, 키 보호, 폴백 처리까지 완료.

- 현대적 배포 인프라 자체 운영 — GitHub 형상관리 + Vercel 자동 CI/CD + Serverless Functions + Edge Cache. main 브랜치 커밋 30회 누적, 무중단 배포 검증.

- 법무·보안·UX 종합 설계 — 약관·면책 5겹 방어 장치 자체 작성, AI 결과물 워터마크, 토큰 시스템 설계(蓄/流 한자 디자인), 광고 없는 깔끔한 사용자 흐름.

- 본인이 본인의 1호 사용자 — 운영자 본인이 만 39세 청년창업가로서 K-Startup·비즈인포·17개 시도청 게시판 반복 방문 페인을 직접 겪고 이 도구를 만들었음. 자가 검증된 페인포인트.

- Dogfooding 사례 — 본 사업계획서 자체가 새싹지원사업의 사업계획서 AI 모듈로 1차 초안을 생성한 뒤, 운영자가 본인의 실제 데이터·시제품 산출물·재무 모델을 추가해 다회 보강한 결과물입니다. 즉 본 도구의 실제 가치를 운영자 본인이 1호 사용자로서 입증하고 있습니다.

★ 심사 포인트 — 예비창업패키지가 가장 중시하는 ‘운영자 실행력 + 시제품 진척도’ 두 항목이 본 사업의 가장 강한 부분입니다. 일반적인 예비창업자가 ‘아이디어 + 사업계획서 PPT’만 있는 반면, 본 사업은 이미 실 작동하는 SaaS + 외부 API 3종 연동 + 28,612건 라이브 데이터 + 161건 노출 + 자동 배포 파이프라인이 모두 완성되어 있습니다.

## 9-3. 검증 가능한 실제 산출물 (심사위원 즉시 확인 가능)

| 산출물 | 확인 방법 | 검증 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 전국 공고 큐레이션 (라이브) | saessak-platform.vercel.app | 현재 161건 실시간 공고 표시 |
| AI 매칭 모듈 | 메인 → AI 매칭 섹션 | Claude API 실 응답 (5~8초) |
| 사업계획서 AI | 메인 → 사업계획서 AI 섹션 | 6개 챕터 자동 생성 |
| 1:1 멘토링 챗 | /mentor.html | 토픽 6종 자유 대화 |
| 회원·결제 흐름 | /auth.html → /mypage.html | 구글 OAuth, 토큰 잔액, 결제 placeholder |
| 관리자 대시보드 | /admin.html | KPI, 사용자, 공고, 결제 5개 섹션 |
| B2B 화이트라벨 | /b2b-demo.html | 강화군 시연 페이지 |
| GitHub 코드 공개 | github.com/rbshbomber-bit/saessak-platform | 30+ 커밋, 라이선스, README |

## 9-4. 지역 자산 — 강화군 새마을지도자 트랙 병행

운영자 거주지인 강화군에서 새마을지도자 트랙을 병행하고 있어 지역 청년창업가·소상공인 네트워크에 직접 접근 가능합니다. 이는 B2B 지자체 1호 PoC(강화군청 일자리경제과) 진입의 자연스러운 통로이자, 인천창조경제혁신센터·인천시 청년정책과로의 확장 발판입니다.

## 9-5. 확장 계획 (M+6 이후 인력 보강)

- M+6: 외주 파트너 확보 — 콘텐츠 제작자 1, 그래픽 디자이너 1 (각 월 100만 원 수준)

- M+9: 정규직 1명 채용 — 백엔드·데이터 엔지니어 (사용자 1,000명 돌파 후)

- 자문단: 변호사 1, 세무사 1, B2B 멘토 1 (지자체 출신, 청년정책 분야)

- 필요 시 단기 외주: 디자인 시스템·앱 출시(M+12 이후 React Native 검토)

# 10. 위험 요소 + 대응

| 위험 | 가능성 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부 유사 서비스 출시 | 중 | 고 | 지자체 화이트라벨 락인 + 청년 segment 깊이 + AI 컨설팅 차별화 |
| K-Startup·비즈인포 API 정책 변경 | 낮음 | 중 | 복수 데이터 소스 + 운영자 직접 크롤링 백업 |
| B2C 유료 전환율 저조 | 중 | 중 | B2B 매출이 1년차 60%+ (메인). B2C는 트래픽 자산 |
| 사업계획서 AI 품질 이슈 | 중 | 중 | 운영자 1차 검수 옵션 + 면책 5겹 + 환불 정책 |
| AI 면책 분쟁 | 낮음 | 중 | 이용약관·동의·워터마크 5겹 방어 적용 완료 |
| 1인 운영 의존 | 고 | 고 | M+6 외주, M+9 정규 채용 1명. 핵심 코드 문서화 |
| 정부 지원사업 미선정 | 중 | 고 | 예창패+청창사+딥테크 3종 동시 신청 → 1건 이상 선정 확률 80% |

# 10-2. AI 활용에 대한 본 사업의 명시적 입장

본 사업은 ‘AI가 사업계획서를 작성한다’가 아니라 ‘AI가 사용자의 작성 과정을 보조한다’로 명확히 포지셔닝합니다. 정부 사업 심사·신청 과정에서 AI 결과물의 오류·환각·부적합 표현이 사용자에게 불이익을 주지 않도록 설계 단계부터 다음 5겹의 책임감 있는 장치를 적용했습니다.

| 방어 장치 | 구현 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| ① 사전 동의 체크박스 | 사업계획서 AI 사용 직전 | AI 보조 도구임을 사용자가 명시적으로 인지 |
| ② 결과물 워터마크 자동 삽입 | 생성된 모든 AI 산출물 하단 | ‘AI 보조 결과물, 본인 검수 필수’ 표기 |
| ③ 합격 보장 부정 명시 | 모든 카드·페이지 푸터 | ‘본인 판단·검토 필수 · 합격 보장 없음’ |
| ④ 본인 데이터 추가 강제 흐름 | AI 결과 → 사용자 편집기로 자동 진입 | 사용자가 본인의 사실 데이터를 추가하지 않으면 다운로드 불가(향후 적용 예정) |
| ⑤ 운영자 1차 검수 옵션 | 프리미엄 구독 부가 서비스 | 민감한 신청 건은 사람이 한 번 더 검수 |

공공기관·심사위원에게 드리는 약속 — 본 서비스는 정부 사업 신청 생태계의 신뢰를 훼손하지 않도록, AI 결과물의 표절·환각·과장 위험을 책임감 있게 관리하며, 향후 공공기관과 협의 가능한 AI 활용 가이드라인을 자발적으로 준수할 의지가 있습니다. 본 서비스가 17개 시도 + 226개 기초지자체의 청년정책 도달율 개선에 기여하는 ‘공공 자산화 가능한 SaaS’로 자리잡는 것이 운영자의 목표입니다.

# 11. 기대 효과 + 결론

## 11-1. 정량 효과 (3년 누적)

- 사용자 측면 — 전국 청년창업가 탐색 시간 2~3주 → 5분 (99% 단축)

- 매출 — 1년차 5,000만~1억, 2년차 1.5~3억, 3년차 3~10억

- B2B 계약 — 1년차 1~2곳 (강화군 등), 3년차 5~10곳 지자체 화이트라벨

- 사용자 수 — 1년차 MAU 3,000, 3년차 MAU 30,000

- 정부 정책 효과 측정 — 17개 시도 + 226개 기초지자체에 디지털 인프라 보급

## 11-2. 정성 효과

- 전국 청년창업 진입 장벽 완화: 거주 지역과 무관한 정보 평등

- 17개 시도 청년정책 효과성 측정 인프라 제공

- 도시→농촌 이주 청년에게 정착·창업 통합 가이드 제공

- AI 기술의 공공 데이터 활용 모범 사례

결론 — 왜 본 사업에 1억을 투자해야 하는가 전국 청년창업 지원사업 정보 통합 서비스의 시장 수요(매년 5~10만 명)는 명확하지만, 본격적인 큐레이션 + AI 매칭 + 사업계획서 자동 생성 + 지자체 화이트라벨을 결합한 서비스는 아직 없습니다. 본 사업은 이 빈 자리를 운영자의 1인 풀스택 실행력(웹앱 5개 제작 경험) + 외부 API 3종(K-Startup·Claude·Supabase) 실 연동 + 전국 B2B 영업 + 강화군 거점 네트워크로 채우려 합니다. 시제품(saessak-platform.vercel.app)이 이미 작동 중이고, K-Startup 공공데이터 28,612건이 실시간 연동되어 161건 라이브 노출 중이며, Claude API 기반 AI 매칭·사업계획서·멘토링·회원·결제 흐름까지 모두 시연 가능합니다. 운영자는 만 39세로 청년창업 자격 마지막 해이며, 신청 시점부터 12개월 동안 본 사업에 풀타임 투입할 의지가 명확합니다. 1년 후 매출 5,000만~1억 + B2B 1~2곳 + 사용자 3,000명의 사정거리가 명확합니다. 정부 지원사업 1억은 본 서비스의 시장 검증 가속화와 1인 의존 리스크 해소(M+9 인력 1명 채용)에 핵심 동력이 될 것입니다.

감사합니다.

변승환 ｜ rbshbomber@gmail.com ｜ saessak-platform.vercel.app ｜ 2026.06